

Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

## Распоряжение

№ 118

29.12.2023 с.Киселевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» на 2024 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению к распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2024 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения Л.И.Параваева

Распоряжение вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации

Киселевского сельского поселения

от 29.12.2023 № 118

ПЛАН

реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Строительство водопроводных сетей в с.Киселевка Заветинского района Ростовской области | Администрация Киселевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2  возмещение предприятиям жилищно-коммунального части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Киселевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1  Расходы на уличное освещение | Администрация Киселевского сельского поселения | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Весь период | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2  Расходы на озеленение территории сельского поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;  привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. | Весь период | 26,4 | - | - | 26,4 | - |
| Основное мероприятие 2.3  Расходы на содержание мест захоронения | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Весь период | 7,3 | - | - | 7,3 | - |
| Основное мероприятие 2.4  Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Весь период | 370,0 | - | - | 370,0 | - |
| Основное мероприятие 2.6  Расходы на капитальный ремонт пешеходных дорожек | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Весь период | 810,3 | - | - | 810,3 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1  Содействие развития территориального общественного самоуправления | Администрация Киселевского сельского поселения | создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 1424 | - | - | 1424 | 0,0 |

Ведущий специалист

по общим вопросам Л.В. Костеренко