Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» за 9 месяцев  2024г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Расходы на уличное освещение | Администрация Киселевского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора, проводится тех.ремонт уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 229,0 | 97,3 | 202,3 |
| 2.2 | Расходы на озеленение территории сельского поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | Посадка деревьев, уход за парком | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 46,2 | 31,2 | 46,2 |
| 2.3 | Расходы на содержание мест захоронения | Администрация Киселевского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка кладбища согласно заключенных договоров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 2.4 | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Киселевского сельского поселения | Ежемесячно проводятся работы по благоустройству территории с.Киселевка (уборка мусора по центральной территории села) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 367,9 | 277,9 | 277,9 |
| 2.5 | Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | Проведение работ на территории свалки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Капитальный ремонт пешеходных дорожек | Администрация Киселевского сельского поселения | софинансирование на капитальный ремонт пешеходных дорожек на территории Киселевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2839,7 | 2839,7 | 2839,7 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 3494,9 | 3258,2 | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развития территориального общественного самоуправления | Администрация Киселевского сельского поселения | содействие развития территориального общественного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | Х |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 3504,9 | 3258,2 | Х |

Пояснительная информация

- к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программа Киселевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года

- Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» (далее – Программа)  утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.11.2018 № 122.

Ответственный исполнитель Программы  - Администрация Киселевского сельского поселения.

Цель Программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Киселевского сельского поселения, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Киселевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

На реализацию Программы на 2024 год  предусмотрено финансирование в объеме 3504,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 года кассовое исполнение Программы составило 3258,2 тыс. рублей или 93,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от  29.12.2023 № 118 утвержден план реализации Программы на 2024 год.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения»   включает в себя 3 подпрограммы:

1.  «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

2. «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения»;

3. «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» на 2024 год  бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района  средств не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» на 2024 год  бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района  предусмотрено 3494,9 тыс. рублей. Средства бюджета  сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 3258,2  тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3«Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении» на 2024 год  бюджетом Киселевского сельского поселения Заветинского района  предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Средства будут израсходованы в четвертом квартале 2024 года.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2024 года проведена следующая работа:

- проведен технический ремонт фонарей уличного освещения;

- проведено благоустройство мест захоронения путем противоклещевой обработки и расчистки от сорной растительности.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2024 г. работа направлена на повышение потенциала территориального общественного самоуправления в решении проблем развития территорий; создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства.

Ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства	П.А.Никуличев