

Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

## Распоряжение

№ 47

 11.10.2024 с.Киселевка

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в распоряжение Администрации Киселевского сельского поселения от 29.12.2023 № 118 |  |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 03.10.2024 № 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселение от 09.11.2018 № 122»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Киселевского сельского поселения от 29.12.2023 № 118 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» на 2024 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения Л.И.Параваева

Распоряжение вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Киселевского сельского поселения

 от .10.2024 №

ПЛАН

реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |
| Всего  | федеральный бюджет  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Киселевского сельского поселения» |
| Основное мероприятие 1.1Строительство водопроводных сетей в с.Киселевка Заветинского района Ростовской области | Администрация Киселевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2возмещение предприятиям жилищно-коммунального части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Киселевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» |
| Основное мероприятие 2.1Расходы на уличное освещение | Администрация Киселевского сельского поселения | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Весь период | 229,0 | - | - | 229,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2Расходы на озеленение территории сельского поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. | Весь период | 46,3 | - | - | 46,3 | - |
| Основное мероприятие 2.3Расходы на содержание мест захоронения | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Весь период | 12,1 | - | - | 12,1 | - |
| Основное мероприятие 2.4Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Весь период | 367,9 | - | - | 367,9 | - |
| Основное мероприятие 2.6Расходы на капитальный ремонт пешеходных дорожек | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Киселевского сельского поселения | Весь период | 2839,7  | - | 1903,7 | 926,0 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении» |
| Основное мероприятие 3.1Содействие развития территориального общественного самоуправления | Администрация Киселевского сельского поселения | создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 3505,0 | - |  1903,7 | 1591,3 | 10 |

Ведущий специалист

по общим вопросам Л..В. Костеренко