Российская Федерация

# Ростовская область

Заветинский район

# муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

# Администрация Киселевского сельского поселения

## Постановление

№ 101

09.10.2013                                                                                                       с.Киселевка

| Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 05.09.2013 № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 59 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Киселевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения» (далее – Программа) согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановления Администрации Киселевского сельского поселения:

от 07.03.2012 № 31 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения на 2012-2014 годы»;

от 10.10.2012 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 07.03.2012 № 31»;

от 20.12.2012 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 07.03.2012 № 31»;

от 23.04.2013 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 07.03.2012 № 31»;

от 03.12.2012 № 12 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Киселевском сельском поселении на 2012-2015 годы».

3. Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения  с учетом объемов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Киселевского

сельского поселения                	                                  Л.И.Параваева

Постановление вносит специалист

первой категории по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Киселевского сельского поселения

от 09.10.2013 № 101

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Киселевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения»

| Наименование | муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Киселевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Киселевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения; 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Киселеского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение качества автотранспортного обслуживания населения; поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; |
|  | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог; увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог; улучшение условий движения автотранспорта |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 22633 ,3 тыс. рублей, |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета –19930 ,3 тыс. руб. |
|  | за счет средств местного бюджета –6521 ,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие сельского поселения; процент автомобильных дорог муниципального значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог муниципального значения - 100 процентов; |
|  | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения; увеличение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной

системы Киселевского сельского поселения

Транспортно-дорожный комплекс является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время транспортный комплекс как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт является в настоящее время единственным видом транспортной связи в Киселевском сельском поселении, и поэтому требуется наличие развитой сети автомобильных дорог на территории сельского поселения с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления по финансированию транспортного комплекса является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики сельского поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния транспортного комплекса на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния транспортного комплекса являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горючесмазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения.

Автомобильные дороги связывают территорию сельского поселения с соседними районами, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития сельского поселения, по ним осуществляются перевозки всех грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития Киселевского сельского поселения грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2020 году увеличатся в 1,4 раза, а объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями - в 1,2 раза.

Развитие экономики сельского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики сельского поселения и является одним из существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, улучшение транспортного обслуживания населения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог;

увеличение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

получение субсидий из областного бюджета бюджетом сельского поселения за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».

Отечественный опыт подтверждает, что использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет района; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются риски терактов и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения», подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при их формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для сельского поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения сельского поселения;

внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность органов исполнительной власти муниципального образования инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

- Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Киселевского сельского поселения приведена в приложении № 3 
к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Киселевского сельского поселения) включен в муниципальную программу согласно приложению № 4 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного и местного бюджетов, на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Администрация Киселевского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Киселевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы Главой Киселевского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень объектов и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Киселевского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации Заветинского района, финансового отдела Администрации Заветинского района сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, вносит на рассмотрение Главы Киселевского сельского поселения проект постановления Администрации Киселевского сельского поселения об утверждении отчета.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Киселевского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014-2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 22179,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 21179,9 тыс. рублей; 2015 год – 648,3 тыс. рублей; 2016 год – 805,1 тыс. рублей; 2017 год – 264,0 тыс. рублей; 2018 год – 278,0 тыс. рублей; 2019 год – 268,0 тыс. рублей; 2020 год – 258,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 21402,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19930,3 тыс. рублей; 2015 год – 154,7 тыс. рублей; 2016 год – 249,1 тыс. рублей; 2017 год – 264,0 тыс. рублей; 2018 год – 278,0 тыс. рублей; 2019 год – 268,0 тыс. рублей; 2020 год – 258,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 777,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 777,5 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования сельского поселения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения»

муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры сельского поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Ростовской области.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Киселевском сельском поселении составляет 16,1 километра, в том числе находящихся в муниципальной собственности – 6,3 километра, Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Планирование расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального и местного значения (внутрипоселковых) осуществляется путем их расчета на основании соответствующих нормативов.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Большая часть протяженности автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

- «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Киселевское сельское поселение» за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

- В рамках реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» муниципальной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Киселевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Киселевского сельского поселения Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дубовское дорожное ремонтно-строительное управление»; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | Совершенствование деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах сельского поселения; снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий за счет оперативного оказания помощи поисково-спасательными службами пострадавшим |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в сельском поселении |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014-2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет – 2807,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 472,1 тыс. рублей; 2015 год – 493,6 тыс. рублей; 2016 год – 556,0 тыс. рублей; 2017 год – 321,0 тыс. рублей; 2018 год – 321,0 тыс. рублей; 2019 год – 322,0 тыс. рублей; 2020 год – 322,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2807,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в сельском поселении |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет  ряд негативных последствий. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяют высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Тенденция изменения уровня аварийности свидетельствует об ухудшении положения с обеспечением безопасности дорожного движения на территории сельского поселения.

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.жителей является показателем личной безопасности в дорожном движении. Число погибших на 10 тыс. транспортных средств оценивает степень опасности населения транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Этот показатель тесно связан с уровнем автомобилизации. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий характеризуется числом погибших на 100 пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Уровень автомобилизации в Киселевском сельском поселении составляет 183 автомобиля на 1000 жителей. Основным выводом из анализа долгосрочной динамики изменения аварийности является необходимость программно-целевого подхода к решению проблем обеспечения безопасности дорожного движения, что позволит и при высоких темпах автомобилизации достигнуть существенного снижения аварийности.

Таким образом, достигнутый уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют в региональной политике новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения. Основными направлениями являются совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, использование новой техники и технологий в организации дорожного движения, работе органов и подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения показывает, что решить их можно только путем принятия и реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» на 2014-2020 годы муниципальной программы.

В качестве мероприятий подпрограммы муниципальной программы, направленных на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию предлагается развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории сельского поселения и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечение снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории сельского поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Киселевского сельского поселения:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Киселевского сельского поселения:

подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения»

муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

установка, ремонт автомобильных дорог, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях, опасных участках улично-дорожной сети населенных пунктов;

установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах;

создание зон ограничения для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ;

выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах;

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам;

оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками;

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Киселевского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | про-цент | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | у.е. | – | – | - | - | - | - | - |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных отделением полиции (с.Заветное) межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных отделением полиции (с.Заветное) межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
| 4. | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | про-цент | M=N1/N2х100% | M – доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно связным оборудованием ; N1 – количество транспортных средств каждой категории, оснащенных навигационно-связным оборудованием; N2 – общее количество транспортных средств каждой категории. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Основные мероприятии подпрограммы «Развитие транспортной и  инфраструктуры Киселевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомо-бильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Киселевского сельского поселения | 2014 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Киселевского сельского поселения | 2014 | 2020 | отремонтировать 6,3 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Киселевского сельского поселения | 2014 | 2020 | капитально отремонтировать 0,45 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Киселевского сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Киселевского сельского поселения | 2014 | 2020 | построить и реконструировать 1,0 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Киселевского сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1.7. | Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Администрация Киселевского сельского поселения | 2014 | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения. | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Программные мероприятия подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения»

тыс.руб.

| № | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителя) |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1. | Установка, ремонт автомобильных дорог, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях, опасных участках улично-дорожной сети населенных пунктов | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | - | Администрация Киселевского сельского поселения | Развитие и повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории сельского поселения |
| 2. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | - | Администрация Киселевского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах муниципального значения |
| 3. | Создание зон ограничения для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в районном центре | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | - | Администрация Киселевского сельского поселения | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах межмуниципального значения |
| 4. | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | - | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 5. | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  | - | Администрация Киселевского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов |
|  | дорожные знаки |  |  |  |  |  |
|  | барьерное ограждение |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальная разметка |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Расходы

областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем расходов (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Киселевского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Киселевского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Таблица № 1

- Распределение 
субсидий по муниципальному образованию и направление расходования средств муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Киселевского сельского поселения»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | на 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | 1455,5 | 1400,2 | 55,3 |
| 2. | Строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | 7606,5 | 7317,5 | 289 |
| 3. | Разработку проектной документации на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | 4222,2 | 4061,8 | 160,4 |
| 4. | Строительство и ремонт пешеходных тротуаров в сельском поселении | 1333,3 | 1282,6 | 50,7 |
| 5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120,5 | 113,5 | 7,0 |
|  | Всего: |  |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта | на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |
|  |  |  | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - Разработку проектной документации на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | 5586,1 | 5344,4 | 241,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | - Разработка проектно-сметной документации на строительство капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, расположенных на территории Киселевского сельского поселения | 4222,2 | 4061,7 | 160,5 |
| 3 | - Строительство и ремонт пешеходных тротуаров в сельском поселении | 1333,3 | 1282,6 | 50,7 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120,5 | 113,5 | 7,0 |
|  | Всего: | 11262,1 | 10802,2 | 459,9 |

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта | на 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |
|  |  |  | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - Разработку проектной документации на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | 5677,7 | 5429,9 | 247,8 |
| 2 | - Разработка проектно-сметной документации на строительство капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, расположенных на территории Киселевского, сельского поселения | 4222,2 | 4061,7 | 160,5 |
| 3 | - Строительство и ремонт пешеходных тротуаров в сельском поселении | 1422,2 | 1368,2 | 54,0 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120,5 | 113,5 | 7,0 |
|  | Всего: | 11442,6 | 10973,3 | 469,3 |