Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

###### Постановление

№ 121

09.11.2018                                                                                                         с.Киселевка

| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Киселевское сельское поселение» на 2019-2030 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 07.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 59  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Киселевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Киселевское сельское поселение на 2019-2030 годы» согласно приложению.

- Признать утратившими силу Постановление Администрации Киселевского сельского поселения № 128 от 26.12.2017 года об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Киселевское сельское поселение» на 2018-2022 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения Заветинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                             Л.И.Параваева

Постановление вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение №1

к постановлению Администрации

Киселевского сельского поселения

от 09.11.2018  № 121

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Киселевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Киселевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области |  |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |  |
| Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Киселевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области «Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения» |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |  |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Киселевского сельского поселения |  |
| Задачи муниципальной программы | – | повышение уровня благоустройства общественных территорий Киселевского сельского поселения; принятие Правил благоустройства территории Киселевского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля благоустроенных объектов в Киселевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | срок реализации: 2019 - 2030 годы Этапы реализации программы не выделяются. |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19880,0 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 00,0 тыс. рублей,. в 2023 году – 3976 тыс. рублей;. в 2024 году – 3976 тыс. рублей;. в 2025 году – 3976 тыс. рублей;. в 2026 году – 3976 тыс. рублей;. в 2027 году – 3976 тыс. рублей;. в 2028 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2029 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2030 году – 00,0 тыс. рублей;. в том числе:. за счет средств местного бюджета –. 00,0 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;. за счет средств областного бюджета –. 19880,0 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 00,0 тыс. рублей,. в 2023 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2024 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2025 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2026 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2027 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2028 году– 00,0 тыс. рублей;. в 2029 году– 00,0 тыс. рублей;. в 2030 году– 00,0 тыс. рублей.. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | Муниципальная программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения о бюджете Киселевского сельского поселения Заветинского района. повышение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания; обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Киселевского сельского поселения; благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения; утверждение Правил благоустройства территории Киселевского сельского поселения (с учетом общественных (публичных) обсуждений). |  |

Паспорт подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | – | Администрация Киселевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Киселевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение благоустроенности общественных территорий Киселевского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Киселевского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Киселевского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2019 - 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 19880,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 00,0 тыс. рублей,. в 2023 году – 3976,0 тыс. рублей;. в 2024 году – 3976,0 тыс. рублей;. в 2025 году – 3976,0 тыс. рублей;. в 2026 году – 3976,0 тыс. рублей;. в 2027 году – 3976,0 тыс. рублей;. в 2028 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2029 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2030 году – 00,0 тыс. рублей;. в том числе:. за счет средств местного бюджета –. 22,0 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;. за счет средств областного бюджета –. 19880,0 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 00,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 00,0 тыс. рублей,. в 2023 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2024 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2025 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2026 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2027 году– 3976,0 тыс. рублей;. в 2028 году– 00,0 тыс. рублей;. в 2029 году– 00,0 тыс. рублей; в 2030 году– 00,0 тыс. рублей;. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий |

Приоритеты и цели 
муниципальной политики Киселевского сельского поселения 
в сфере благоустройства Киселевского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики Киселевского сельского поселения сфере благоустройства Киселевского сельского поселения являются:

благоустройство общественных территорий;

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена 
в соответствии с:

поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому  развитию и приоритетным проектам 
от 21.11.2016 № 10;

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

муниципальной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены 
в приложении № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории

Киселевского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Киселевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Киселевского поселения» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель. Доля благоустроенных объектов в Киселевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства | ведомственный | процентов | 39,8 | 40,3 | 41,1 | 41,7 | 42,3 | 42,9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Киселевского сельского поселения | ведомственный | процентов | 28,6 | 32,4 | 40,0 | 47,1 | 54,1 | 61,0 |

Продолжение № 1

к муниципальной программе

Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

| 1. | Показатель. Доля благоустроенных объектов в Киселевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства | ведомственный | процентов | 49,8 | 42,3 | 43,1 | 48,7 | 44,3 | 42,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Киселевского сельского поселения | ведомственный | процентов | 38,6 | 34,4 | 41,0 | 48,1 | 55,1 | 62,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
муниципальной программы Киселевского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окончания реализа-ции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель подпрограммы 1 «Повышение благоустроенности общественных территорий Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Задача подпрограммы 1: «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Киселевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Киселевского сельского поселения | снижение удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Киселевского сельского поселения | влияет на дости-жение показа-телей 1, 1.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения» | всего в том числе: | – | – | – | – | 19880,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  | Администрация Киселевского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 19880,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения» | Администрация Киселевского сельского поселения области | 951 | – | – | – | 19880,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Киселевского сельского поселения | Администрация Киселевского сельского поселения области | 951 | 0503 | 11100R5551 | 244 | 19880,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Примечания.

1. Используемые сокращения:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Администрация Привольненского сельского поселения

области;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 4  муниципальной программе Киселевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Киселевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Киселевского сельского поселения» | всего | 19880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 19880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Киселевского сельского поселения | всего | 19880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 19880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 3976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |